國立清華大學「文物館新建工程」委託規劃設計及監造技術服務案

第14次月工作會議

會議紀錄

會議日期：109年07月24日(星期四)下午14時00分

會議地點：第二會議室

會議主持人：顏東勇總務長                                紀錄：魏哲勇

會議出席單位(人員)：

總務處：馬明紀簡任技正

文物館籌備處：馬孟晶主任、游淑芬執行長

營繕組：吳寳雅組長、葉傳興先生、蔡如貞小姐

田中央聯合建築師事務所：劉黃謝堯建築師、蔡翰勳先生

會議結論：

- 建築執照已補件，請建築師持續追蹤審件進度，並於109年8月15日以前取得建築執照。

- 設計階段目前已逾期，請儘速提送預算書圖等招標文件，且應請回復本校前次審查意見。

- 工程進度請以110年12月底以前完成驗收推展，請妥善規劃期程並請全力趕辦。

散會：下午14時40分。